Proposta Comercial
Sistema de Gestao para Ginasios

Uma solucao para organizar clientes, pagamentos, acessos, caixa, vendas e acompanhamento do ginasio

# 1. Apresentacao

Esta proposta apresenta um sistema de gestao completo para ginasios e academias, criado para ajudar no controlo diario da operacao, desde o cadastro dos clientes ate ao controlo de entradas, pagamentos, caixa, vendas, avaliacoes fisicas e relacionamento com os utentes.

O objetivo e substituir controlos manuais, folhas soltas e processos desorganizados por uma ferramenta simples, segura e preparada para crescer junto com o negocio.

# 2. O que o sistema vai fazer

O sistema vai ajudar o ginasio a controlar:

Clientes/utentes.

Contratos e mensalidades.

Pacotes diarios, semanais, quinzenais, mensais, anuais e avulsos.

Pagamentos e caixa diario.

Entrada de utentes e colaboradores.

Cartoes ou tags de acesso.

Produtos e servicos vendidos no ginasio.

Avaliacoes fisicas dos utentes.

Historico de cada cliente.

Mensagens, campanhas e bonus nas etapas futuras.

Acompanhamento remoto e aplicativo mobile nas etapas futuras.

Em resumo, o sistema vai permitir que o ginasio saiba quem esta cadastrado, quem esta ativo, quem esta em atraso, quem pode entrar, quanto entrou no caixa, quais produtos foram vendidos e como esta a evolucao dos utentes.

# 3. Principais beneficios para o ginasio

Mais controlo sobre clientes, contratos, pagamentos, acessos, produtos, servicos e caixa.

Menos perdas financeiras, ajudando a identificar mensalidades vencidas e entradas indevidas.

Atendimento mais profissional, com historico organizado de cada cliente.

Melhor acompanhamento dos clientes atraves de avaliacoes fisicas e historico de frequencia.

Crescimento organizado, com evolucao por etapas ate web, CRM, SMS e mobile.

# 4. Divisao do projeto em etapas

O projeto sera desenvolvido em tres etapas para reduzir riscos, facilitar a validacao e permitir que o ginasio comece a usar primeiro as funcionalidades mais importantes.

# 5. Etapa 1 - Sistema base para uso no ginasio

Objetivo: criar a primeira versao do sistema para uso interno no ginasio, funcionando no computador da recepcao ou administracao.

Nesta etapa, o sistema nao dependera de painel web, CRM, aplicativo mobile ou integracao com outros ginasios. O foco sera entregar a base principal para o ginasio operar no dia a dia.

## O que entra nesta etapa

Cadastro de usuarios, perfis e permissoes.

Cadastro de utentes/clientes.

Cadastro de pacotes, planos e contratos.

Pagamentos de mensalidades, anuidades e planos avulsos.

Controlo de caixa.

Cadastro e venda de produtos e servicos.

Controlo de movimentos de produtos.

Cartoes ou tags de acesso.

Registo de entradas de utentes e colaboradores.

Avaliacoes fisicas/check-ups.

Relatorios basicos.

Backup na nuvem.

## O que ainda nao entra nesta etapa

Painel web.

CRM.

Envio automatico de SMS.

Aplicativo mobile.

Integracao entre varios ginasios.

Pagamentos feitos pelo app mobile.

Estimativa: 25 a 40 dias de trabalho.

# 6. Etapa 2 - Acompanhamento remoto, CRM e mensagens

Objetivo: permitir que o dono ou gestor acompanhe o andamento do ginasio remotamente e melhorar o relacionamento com os clientes.

Painel web para acompanhamento remoto.

Visao de clientes ativos e inativos.

Visao de pagamentos, caixa e vendas.

Acompanhamento de contratos vencidos.

Acompanhamento de entradas no ginasio.

CRM para relacionamento com clientes.

Campanhas promocionais e atribuicao de bonus.

Envio de SMS para boas-vindas, vencimentos, ausencias, aniversarios, avaliacoes e reativacao.

Exemplo: se um cliente ficar muitos dias sem ir ao ginasio, o sistema podera avisar a equipa ou enviar uma mensagem automatica incentivando o retorno aos treinos.

Estimativa: 25 a 40 dias de trabalho.

# 7. Etapa 3 - Aplicativo mobile para os utentes

Objetivo: criar um aplicativo para que os utentes possam acompanhar as suas informacoes pelo telemovel.

Acesso do utente pelo aplicativo.

Visualizacao do contrato atual e validade da mensalidade ou plano.

Historico de pagamentos e entradas.

Evolucao fisica e avaliacoes/check-ups.

Bonus, campanhas e notificacoes.

Possibilidade de pagamento pelo aplicativo, se for definido um meio de pagamento.

Estimativa: 20 a 30 dias de trabalho.

# 8. Resumo das etapas e estimativas

| Etapa | O que sera entregue | Estimativa |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 | Sistema base para uso interno no ginasio | 25 a 40 dias |
| Etapa 2 | Painel web, acompanhamento remoto, CRM e SMS | 25 a 40 dias |
| Etapa 3 | Aplicativo mobile para os utentes | 20 a 30 dias |
| Total | Sistema completo nas tres etapas | 70 a 110 dias |

As estimativas acima sao em dias de trabalho, considerando uma rotina de 9 horas por dia e 5 dias por semana.

# 9. Por que dividir em etapas

Comecar pelo que e mais importante.

Evitar criar tudo de uma vez sem validar.

Reduzir risco.

Permitir que o ginasio comece a usar o sistema mais cedo.

Melhorar o sistema com base no uso real.

Deixar as funcoes mais avancadas para depois da base estar estavel.

# 10. Resultado esperado da primeira etapa

No final da primeira etapa, o ginasio ja devera conseguir cadastrar clientes, controlar planos e contratos, receber pagamentos, controlar caixa, vender produtos e servicos, registar entradas, acompanhar avaliacoes fisicas, saber quem esta ativo ou vencido e guardar backup na nuvem.

Ou seja, a primeira etapa ja entrega uma ferramenta util para a operacao diaria do ginasio.

# 11. Observacoes importantes

O prazo pode variar conforme a quantidade de telas desejadas.

Relatorios, regras especificas de caixa e recibos podem alterar o esforco.

O tipo de cartao/tag ou catraca usado pode influenciar a implementacao.

O modelo de backup na nuvem precisa ser definido.

Pagamentos pelo aplicativo dependem do meio de pagamento escolhido.

Importacao de dados antigos e ajustes solicitados durante a validacao podem impactar o prazo.

# 12. Conclusao

Este sistema sera uma solucao completa para profissionalizar a gestao do ginasio, melhorar o controlo financeiro, organizar o atendimento, acompanhar os clientes e preparar o negocio para crescer.

A recomendacao e iniciar pela primeira etapa, com o sistema base para uso interno, e depois evoluir para painel web, CRM, SMS e aplicativo mobile.

# Resumo simples para o cliente

A primeira entrega pode ficar entre 25 e 40 dias de trabalho. O sistema completo, nas tres etapas, pode ficar entre 70 e 110 dias de trabalho, considerando 9 horas por dia e 5 dias por semana.